РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

СУХОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________________________________________________________

от 12 марта 2020 г.                                N 22

О проведении месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Суходольского сельского поселения.

Во исполнение постановления администрации Среднеахтубинского муниципального района от 11 марта 2020 г. № 147 «О проведении месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Суходольского сельского поселения», в целях наведения санитарного порядка на территории Суходольского сельского поселения, администрация Суходольского сельского поселения     п о с т а н о в л я е т:

1. Объявить на территории Суходольского сельского поселения месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка с 16 марта 2020г. по 08 мая 2020г.

2. Утвердить мероприятия по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Суходольского сельского поселения в период проведения областного месячника по благоустройству с 16 марта по 8 мая 2020 года (приложение 1).

3. Утвердить План мероприятий по благоустройству на территории Суходольского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района в период проведения областного месячника по благоустройству в апреле-мае 2018 года (приложение 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Суходольского сельского поселения в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

.

Глава Суходольского

сельского поселения                                                                  И.В.Кузнецова

Приложение 1  к постановлению

администрации Суходольского

сельского поселения

от 12 марта  2020 г. № 22

МЕРОПРИЯТИЯ

по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Суходольского сельского поселения в период проведения месячника по благоустройству с 16 марта по 8 мая 2020 года.

| № п/п | М е р о п р и я т и я | Сроки выполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оповестить жителей населенных пунктов сельского поселения о месячнике по благоустройству и наведению санитарного порядка | с 15 марта | специалист 2 категории администрации Суходольского сельского поселения Козлова Л.В. |
|  | Очистить от наносного грунта, мусора внутриквартальные дороги МКД, в том числе пешеходные дорожки. Провести побелку бордюрного камня. | до 8 мая | Заместитель главы Суходольского с/п. А.В.Таранов |
|  | Организовать субботниками на территории Суходольского сельского поселения. Предложить жителям, имеющим домовладения, навести санитарный порядок возле своих подворий. | 20, 27 марта 3,10,17,24 апреля | Глава Суходольского с\п И.В.Кузнецова |
|  | МУП «Среднеахтубинское ЖКХ» во время проведения субботников выделять организациям, ТОС трактор с тележкой для сбора и вывоза мусора со своих территорий. | 4,11,20,25 апреля | директор МУП «Среднеахтубинское ЖКХ» Е.В.Борзенко (по согласованию) |
|  | Провести планировку грунтовых дорог улиц, не имеющих твердого покрытия. | до 8 мая | Глава Суходольского с\п И.В.Кузнецова |
|  | Завезти песок на детские игровые площадки в микрорайон. | в течение апреля | Глава Суходольского с\п И.В.Кузнецова |
|  | Навести санитарный порядок на гражданских кладбищах в х.Суходол и в х. Чапаевец. Обеспечить завоз песка и воды. | в течение апреля | Глава Суходольского с\п И.В.Кузнецова |
|  | Отремонтировать ограждения кладбищ в х. Суходол и в х.Чапаевец. | в течение апреля | Глава Суходольского с\п И.В.Кузнецова |
|  | Навести порядок на территории братской могилы в х.Суходол | до 1 мая | Заместитель главы Суходольского с/п. А.В.Таранов |
|  | Навести порядок у братской могилы в х.Булгаков (уборка территории, покраска ограды (и т.д.) | до 1 мая | Заместитель главы Суходольского с/п. А.В.Таранов, директор МОУ Суходольская СОШ О.С.Шишенин, (по согласованию) |
|  | Произвести санитарную обрезку деревьев, высадить кустарники и цветы | до 20 апреля | Заместитель главы Суходольского с/п. А.В.Таранов |
|  | Произвести работы по оборудованию контейнерных площадок для сбора ТКО основанием с твердым покрытием | Апрель-май | Глава Суходольского с\п И.В.Кузнецова |
|  | Произвести высадку деревьев и кустарников в населенных пунктах Суходольского сельского поселения. | апрель | председатели ТОС (по согласованию) |
|  | Рекомендовать индивидуальным предпринимателям навести порядок на территориях, прилегающих к торговым точкам | апрель | Заместитель главы Суходольского с/п. А.В.Таранов |
|  | Произвести очистку обочин дорог от мусора после зимнего периода эксплуатации | март - апрель | Заместитель главы Суходольского с/п. А.В.Таранов |
|  | Произвести очистку дворовых территорий МКД от наносного грунта | до 8 мая | Заместитель главы Суходольского с/п. А.В.Таранов |
|  | Организовать смотр-конкурс на лучшее содержание многоквартирных домов и частных домовладений. Победителей поощрить при праздновании «Дня села» | 01 апреля | Глава Суходольского с/п И.В.Кузнецова |
|  | Подвести итоги месячника по благоустройству на заседании комиссии по благоустройству | до 8 мая | Глава Суходольского с/п И.В.Кузнецова |

Приложение 2 к постановлению

администрации Суходольского

сельского поселения

от 12 марта  2020 г. № 22

План

мероприятий по благоустройству на территории

Суходольского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района

в период проведения областного месячника по благоустройству

в марте-мае 2020 года

| № п/п | Показатели | Единица измерения | запланировано | исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Посадка деревьев | шт. | 10 |  |
| 2. | Посадка кустарников | шт. | 10 |  |
| 3. | Установка скамеек | шт. | 0 |  |
| 4. | Ремонт скамеек | шт. | 4 |  |
| 5. | Установка урн | шт. | 0 |  |
| 6. | Ремонт урн | шт. | 4 |  |
| 7. | Очистка лотковой части дорог после зимнего периода эксплуатации | км. | 0 |  |
| 8. | Ямочный ремонт дорог | кв.м. | 100 |  |
| 9. | Ремонт и покраска турникетов, ограждений | п.м. | 200 |  |
| 10. | Уборка территорий района | тыс.кв.м. | 26 |  |
| 11. | Ремонт и покраска цоколей зданий | шт. | 0 |  |
| 12. | Ликвидация разрытий | кв.м. | 0 |  |
| 13. | Вывоз мусора с несанкционированных свалок | тонн | 0 |  |
| 14. | Ликвидация свалок | шт. | 0 |  |
| 15. | Благоустройство и ремонт памятных мест | шт. | 2 |  |
| 16. | Уборка использованных автомобильных шин и покрышек на территории домовладений | шт. | 20 |  |